Дело № 2-73/11/2022

УИД  16MS0067-01-2022-000076-67

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

18  февраля 2022   года                                       города  Набережные  Челны

Мировой судья судебного участка № 11 по судебному району  города Набережные Челны Республики Татарстан       Сафина М.Т.,

при секретаре                                                      Яббаровой Г.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело   по иску Щербаковой  Натальи  Тадеушевны к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Латириус» о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства,

установил:

Щербакова Н.Т.  обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Латириус" в вышеприведенной формулировке,  указав в обоснование иска, что  29  января 2019 года  между  истцом Щербаковой Н.Т. и ответчиком   ООО «Специализированный застройщик «Латириус» заключен  Договор участия  в долевом  строительстве № ***.  Объектом по договору является квартира  N *** в Многофункциональном жилом комплексе, расположенном по адресу: город ***, проезд ***, вл. ***.

Цена объекта составляет  18 940 568 рублей  26 копеек.

Согласно пункту 1.4 договора срок передачи застройщиком объекта дольщику не позднее 30.06.2021. Дольщик свои обязательства по оплате объекта выполнил в полном объеме, застройщик в свою очередь обязательства по передачи объекта в срок не выполнил.

Решением  Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от  16 декабря 2021 года   частично удовлетворен иск  Щербаковой  Н.Т. к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Латириус», взыскана неустойка за период с 01.07.2021 по 26.10.2021, моральный вред, штраф и расходы. В настоящее время решение обжаловано (л.д. 67-68).

На основании вышеизложенного истец просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку передачи объекта долевого участия за период с 27.10.2021 по 31.10.2021  в размере  47 351 рубль 42 копейки, неустойку  за просрочку передачи объекта долевого участия   за период с 01.11.2021 года  по день фактического  исполнения  обязательства по передаче объекта долевого строительства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства,  от цены договора  в размере   18 940 568 рублей 26 копеек за каждый день просрочки,  компенсацию морального  вреда в размере  5 000 рублей 00 копеек,  штраф в размере 50 % от суммы, взысканной судом в пользу истца,  расходы по оплате  юридических услуг  в сумме 15 000 рублей 00  копеек.

Истец и его представитель в судебное заседание не явились, представитель истца просил рассмотреть дело без его участия.

Представитель ответчика ООО «Специализированный застройщик  "Латириус" в судебное заседание не явился, представил отзыв, в котором просил снизить размер неустойки, штрафа и судебных расходов (л.д. 104-108).

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве" по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии с положениями частей 1, 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Из материалов дела следует, что  29  января 2019 года  между  истцом Щербаковой Н.Т. и ответчиком   ООО «Специализированный застройщик «Латириус» заключен  Договор участия  в долевом  строительстве № ***.  Объектом по договору является квартира  N *** в Многофункциональном жилом комплексе, расположенном по адресу: город ***, * ***, вл. ***.

Цена объекта составляет  18 940 568 рублей  26 копеек.

Согласно пункту 1.4 договора срок передачи застройщиком объекта дольщику не позднее 30.06.2021. Дольщик свои обязательства по оплате объекта выполнил в полном объеме, застройщик в свою очередь обязательства по передачи объекта в срок не выполнил.

Решением  Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от  16 декабря 2021 года   частично удовлетворен иск  Щербаковой  Н.Т. к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Латириус», взыскана неустойка за период с 01.07.2021 по 26.10.2021, моральный вред, штраф и расходы. В настоящее время решение обжаловано (л.д. 67-68).

До настоящего времени  объект долевого строительства истцу не передан.

Истец  просит взыскать с ответчика неустойку за период с 27.10.2021 по 31.10.2021  в размере 47 351 рубль 42 копейки из расчета (18 940 568 рублей 26 копеек х5х2х1/300х7,5%).

Ответчиком не оспаривается  период неустойки с 27.10.2021  по 31.10.2021 (5 дней).

Вместе с тем,  ответчик   ходатайствует о применении  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшении размера неустойки.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 1 июля 1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что при решении вопроса об уменьшении неустойки (статья 333) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т.п.).

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанному критерию отнесена к компетенции суда и производится им по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела.

Суд учитывает компенсационный характер неустойки как меры гражданско-правовой ответственности, ее высокий размер, исходя из конкретных обстоятельств дела, не значительного периода просрочки, признает размер вышеуказанной неустойки явно несоразмерным последствиям нарушения ответчиком обязательства и считает возможным уменьшить размер неустойки до 15 000 рублей.

Согласно положениям статьи 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Не исполнив обязательство по своевременной передаче истицу объекта договора долевого участия, ответчик нарушил права истца как потребителя, в связи, с чем требование о компенсации морального вреда является обоснованным.

Определяя размер суммы компенсации морального вреда, суд учитывает характер обязательства, длительность пропущенного срока его исполнения, стоимость квартиры, степень вины нарушителя, степень перенесенных истом  физических и нравственных страданий и с учетом принципа разумности и справедливости считает необходимым определить размер компенсации морального вреда в сумме 1000 рублей.

В соответствии с положениями части 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Из чего следует, что требования о взыскании с ответчика суммы штрафа, также являются обоснованными.

Таким образом, с ответчика за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителей подлежит взысканию штраф в размере 8000 рублей (15000+1000/2).

В соответствии с пунктом 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Как установлено судом и подтверждено документально (л.д. 74-77), истец  просит  взыскать с ответчика  судебные расходы, связанные с оплатой юридических услуг в размере 15 000 рублей, которые с учетом  принципа разумности, конкретных обстоятельств дела (категории дела, соразмерности цены иска с оплатой услуг представителя, сложности и объема выполненных работ), суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца  расходы по оплате юридических услуг  в размере 10 000 рублей.

В силу статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в бюджет муниципального образования города  Набережные Челны с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 900 рублей.

руководствуясь статьями 197-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

р е ш и л:

исковые требования Щербаковой  Н.Т. к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Латириус» о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Латириус»  в пользу  Щербаковой  Н.Т.:

-  неустойку за просрочку передачи объекта долевого участия  за период с 27.10.2021 по 31.10.2021 в размере 15 000 рублей 00 копеек,

- неустойку  за просрочку передачи объекта долевого участия   за период с 01.11.2021 года  по день фактического  исполнения  обязательства по передаче объекта долевого строительства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства,  от цены договора  в размере   18 940 568 рублей 26 копеек за каждый день просрочки,

- компенсацию морального  вреда в размере  1 000 рублей 00 копеек,

- расходы по оплате услуг представителя в сумме 10 000 рублей 00  копеек,

- штраф в размере  8 000   рублей 00 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Латириус»  в доход муниципального образования города Набережные Челны государственную пошлину  в сумме  900  рублей  00  копеек.

Лица, участвовавшие  в деле вправе подать заявление о составлении мотивированного решения суда в течение  трех дней со дня объявления резолютивной части  решения суда.

Лица, не участвовавшие в деле вправе подать заявление о составлении мотивированного решения суда в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части  решения суда.

Решение может быть обжаловано в  апелляционном порядке в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан  через мирового судью в течение 1 (одного) месяца.

Мотивированное решение составлено   9  марта  2022 года.

Мировой судья                              подпись                                          Сафина  М.Т.