##### Дело № 2-839/2022

##### Мировой судья: Паймухина А.Р.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

11 июля 2022 года                                                                              город Казань, улица Лукина, дом 2/15

Мировой судья судебного участка № 1 по Авиастроительному судебному району города Казани Паймухина А.Р., при секретаре Сабировой А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Халиуллина А.Х. к Мухутдиновой М.Г. о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

Халиуллин А.Х. обратился в суд с иском к Мухутдиновой М.Г. о защите прав потребителей.

В обоснование иска указал, что 29 августа 2020 года заключил с индивидуальным предпринимателем Мухутдиновой М.Г. договор № *. По договору подрядчик обязался выполнить монтаж сауны в срок по 07 октября 2020 года. В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда Халиуллин А.Х. произвел оплату аванса в размере 25 000 рублей. В связи с нарушением срока выполнения работ, истец обратился к ответчику с требованием о расторжении договора и возврате 25 000 рублей. Требования оставлены без удовлетворения. Мухутдинова М.Г. прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. На основании изложенного, Халиуллин А.Х. просит взыскать с Мухутдиновой М.Г. предоплату в размере 25 000 рублей 00 копеек, 60 000 рублей в счет неустойки, штраф в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

В ходе судебного разбирательства представитель истца увеличил исковые требования, просил взыскать неустойку в размере 62 000 рублей.

В судебное заседание истец не явился, извещен.

Представитель истца в судебном заседании иск поддержал частично, просил взыскать с ответчика 15 000 рублей в возврат стоимости невыполненных работ, признав выполненными работы по демонтажу сауны. Так же просила взыскать с ответчика в пользу истца неустойку и штраф.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика  – адвокат Еремеева М.Н. иск не признала, просила в его удовлетворении отказать, поскольку ответчиком выполнены работы на большую сумму, чем оплатил истец. Работы не выполнены до конца, поскольку истец не предоставил материалы, необходимые для продолжения работ, и эскиз.

Свидетель Мухутдинов Р.Р. суду показал, что ими на объекте истца выполнены работы по демонтажу и монтажу обшивки сауны, а так же иные работы, перечисленные в акте выполненных работ № *** от 29 августа 2020 года. Работы приостановлены, в связи с не предоставлением материалов, необходимых для продолжения работ, и эскиза.

Свидетель Егоров В.И. суду показал, что ими на объекте истца выполнены работы по демонтажу обшивки сауны. Работы приостановлены, в связи с не предоставлением материалов, долгим согласованием этапов работы.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему мнению.

В соответствии со статьей 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как разъяснено в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. N 17"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» правоотношения о прекращении деятельности регулируются отдельно для юридических лиц (глава VII Закона) и отдельно для индивидуальных предпринимателей (глава VII.1 Закона).

Статья 419 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что обязательство прекращается в связи с ликвидацией юридического лица (должника или кредитора). При этом указания о прекращении обязательств в связи с прекращением деятельности в качестве ИП данная статья не содержит.

Исходя из вышеизложенного, в случае прекращения деятельности в качестве ИП не освобождает от ответственности за исполнение обязательств, выполнение работ, оказание услуг (их качество) с учетом сроков исковой данности, а также с применением закона РФ «О защите прав потребителей».

Из материалов дела усматривается, что 29 августа 2020 года Халиуллин А.Х. заключил с индивидуальным предпринимателем Мухутдиновой М.Г. договор № ***. Предмет договора: монтаж/демонаж сауны.

По договору подрядчик обязался выполнить работы в срок по 07 октября 2020 года.

В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда Халиуллин А.Х. произвел оплату аванса в размере 25 000 рублей.

Согласно пункту 4.2 договора, окончательный расчет производится в течение двух дней со дня подписания акта выполненных работ.

В судебном заседании установлено и не оспорено сторонами, что ответчиком на объекте истца выполнены работы по демонтажу обшивки сауны.

Допустимых доказательств выполнения иных работ, в том числе подписанный сторонами акт выполнения работ, суду не представлено.

01 апреля 2022 года, в связи с нарушением срока выполнения работ, истец обратился к ответчику с требованием о расторжении договора и возврате 25 000 рублей. Требования оставлены без удовлетворения.

Согласно выписке из ЕГРИП Мухутдинова М.Г., 14 января 2021 года прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

При приведенных обстоятельствах суд считает необходимым удовлетворить исковые требования Халиуллина А.Х. в части возврата денежных средств на сумму 13 800 рублей 00 копеек.

При определении указанной суммы суд исходит из стоимости работ, перечисленных ответчиком в акте выполненных работ № ***, где ответчиком стоимость работ по демонтажу определена в размере 11 200 рублей 00 копеек (25000-11200=13800).

Доводы представителя ответчика о том, что подрядчиком выполнены работы, перечисленные в акте № *** от 29 августа 2020 года, не состоятельны. Указанный акт истцом не подписан. Доказательств выполнения указанных работ, за исключением демонтажа, суду не представлены. Факт выполнения работ по демонтажу, зафиксированный ответчиком в акте, признан истцом.

Приобщенные к материалам дела переписка в мессенджере «Вотс Ап» и фотоснимки доказательствами выполнения работ на объекте истца не являются.

Доводы представителя ответчика о заключения с истцом дополнительного соглашения не являются основанием для отказа в удовлетворении иска. Указанный документ суду не представлен.

Не могут быть признаны состоятельными доводы представителя ответчика о наличии в действиях истца злоупотребления правом.

В силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В данном случае установлено, что именно ответчик не исполнил обязательства по договору.

В ходе судебного заседания по ходатайству представителя ответчика в качестве свидетелей допрошены Мухутдинов Р.Р. и Егоров В.И., которые дали показания об объеме выполненных работ. Однако факт выполнения работ, объем, их стоимость, виды работ не могут подтверждаться показаниями свидетелей.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) (п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги) (абз. 4 п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было (абз. 5 п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей).

Мировой судья, исходя из того, что сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы  или общую цену заказа, а так же учитывая обстоятельств дела, считает необходимым взыскать с ответчика неустойку в размере 13 800 рублей 00 копеек, исходя из расчета: 13800 *3%*563 дня (с 08 октября 2020 года по 24 апреля 2022 года).

- В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации  от 07 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку в ходе рассмотрения спора установлен факт нарушения прав истца, мировой судья приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца штрафа в размере 13 800  рублей 00 копеек, исходя из расчета 13800х2/2.

На основании руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,  мировой судья,

Р Е Ш И Л :

иск Халиуллина А.Х. к Мухутдиновой М.Г. о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с Мухутдиновой М.Г. в пользу Халиуллина А.Х. 13 800 рублей в возврат стоимости невыполненных работ, 13 800 рублей в счет неустойки, 13 800 рублей 00 копеек в счет штрафа.

В соответствии с частью 4 статьи 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле (и их представители), присутствовавшие в судебном заседании, вправе обратиться к мировому судье с заявлением о составлении мотивированного решения суда в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, не присутствовавшие – в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Авиастроительный районный суд города Казани через мирового судью судебного участка №1 Авиастроительного района города Казани в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мировой судья                                                     Паймухина А.Р.

Мотивированное решение изготовлено 18 июля 2022 года.