# КОПИЯ

# Дело №2-79/22

УИД: 16MSMS2-телефон-телефон

РЕШЕНИЕ

## ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ

дата		                 				   адрес

Мировой судья судебного участка №7 по Ново-Савиновскому судебному району адрес фио,

при секретаре судебного заседания фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску  Нестерова С.В. к наименование организации о защите прав потребителей, при заявленных требованиях о взыскании неустойки за период с дата по дата  в размере сумма, компенсации морального вреда в размере 	сумма,  юридических услуг в размере сумма и штрафа,

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л:

фио обратился в суд с исковым заявлением к наименование организации о защите прав потребителей, указав, что дата между ним (истцом) и наименование организации заключен договор № ЗИ/1-4-137 об уступке права требования по договору № ЗС/КВ/1-4 от дата участия в долевом строительстве жилого комплекса наименование организации по передаче объекта долевого строительства: однокомнатная квартира №137, подъезд 2, этаж 4, расположенном по адресу: адрес, строительный .... Стоимость квартиры по договору составила сумма. Оплата за квартиру произведена в полном объеме. В соответствии с п. 5.1.3. договора № ЗС/КВ/1-4 от дата ответчик был обязан передать квартиру не позднее дата, однако данное обязательство не исполнил. дата, стороны подписали акт приема-передачи  жилого помещения, расположенного  по адресу: адрес. Таким образом,  квартира была передана на 26 дней позднее установленного срока, в связи с чем, дата истцом в адрес ответчика была направлена претензия, которая осталась без ответа.

Также истец полагает, что на основании положений Закона РФ «О защите прав потребителей» ответчик обязан компенсировать ему моральный вред в сумме сумма, причиненный неисполнением обязательства, а также с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

На основании изложенного, истец просит суд взыскать в свою пользу с наименование организации неустойку в размере сумма за период с дата по дата, компенсацию морального вреда в сумме сумма, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, сумму судебных расходов в размере сумма.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, обеспечил явку  своего представителя.

Представитель истца фио – фио в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении, просил иск удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика  наименование организации - фио в судебном заседании не согласился с заявленными исковыми требованиями, пояснила, что факт нарушения пропуска срока сдачи квартиры не оспаривает, однако  поскольку срок сдачи квартиры ответчик просрочил лишь на 26 дней  просит применить ст. 333 ГК РФ  и снизить сумму неустойки. Также указала, что  по данному объекту заключено более 400 договоров долевого участия и в случае удовлетворения исков в полном объеме наименование организации  может стать банкротом и не сможет исполнять свои гарантийные обязательства. Суммы компенсации морального вреда  и судебных расходов представитель ответчика считает завышенными  и просит отказать в  их удовлетворении и применить ст. 100 ГПК РФ.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено и не оспаривается сторонами, что дата между наименование организации (застройщик) и наименование организации (дольщик)  заключен договор на участие в  долевом  строительстве жилого дома (л.д. 32-36).

дата  между вышеуказанными сторонами  подписано  дополнительное  соглашение  к Договору №ЗС/КВ/1-4 на участие в долевом строительстве  жилого дома от дата,  где  в п. 5.1.3 указано, что  «По окончании  строительства  и ввода Дома  в эксплуатацию  не позднее дата  передать Дольщику  Квартиры долевого  строительства  по Акту приема-передачи» (л.д. 7).

дата между истцом и  наименование организации  заключен договор № ЗИ/1-4-137 Об уступке права требования  по договору №ЗС/КВ/1-4 от дата участия в долевом строительстве, согласно которому наименование организации  уступает, а фио  принимает в собственность  с согласия застройщика  право требования   по передаче  части своей доли по Договору  №ЗС/КВ/1-4 от дата  участия в   долевом строительстве жилого дома  жилого комплекса «Залесный Сити». Объект долевого строительства: однокомнатная квартира №137, подъезд 2, этаж 4, расположенном по адресу: адрес, строительный ..., с застройкой 13/16/19-этажного 3-х секционного, 330 квартирного жилого дома, расположенном на земельном участке с кадастровым номером: № 16:50:телефон:1569 площадью 36,82 кв.м по адресу: адрес, строительный ... (л.д.8).

Истец по условиям договора принял на себя обязательство по уплате ответчику цены объекта в сумме сумма. Указанная в договоре сумма сумма полностью оплачена истцом, что сторонами в судебном заседании не оспаривалось. (л.д. 8-оборот)

Как  указано выше и следует  из п. 5.1.3. договора № ЗС/КВ/1-4 от дата квартира передается истцу в срок не позднее дата.

Согласно акта приема-передачи жилого помещения квартира передана истцу  дата (л.д. 9).

Таким образом, срок просрочки составляет 26 дней.

дата истцом в адрес ответчика направлена претензия о выплате неустойки, которая получена ответчиком дата, но оставлена без исполнения (л.д. 13-14).

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Статья 12 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" устанавливает, что обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

В силу положений ст. 10 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

Согласно ст. 6 вышеуказанного Закона застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12. дата N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные, акты Российской Федерации" к отношениям, возникающим из договора участия в долевом строительстве, заключенного гражданином в целях приобретения в собственность жилого помещения и иных объектов недвижимости исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, законодательство о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной данным законом.

Судом установлено и не оспаривается сторонами, что ответчиком нарушен срок исполнения договора на 26 дней.

Поскольку ответчик нарушил предусмотренный договором срок передачи объекта долевого строительства, квартира не передана истцу по акту приема-передачи в установленный законом и договором срок, что подтверждается материалами дела и объяснениями сторон, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика в его пользу неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта является правомерным.

В связи с изложенным, требование истца о взыскании с ответчика неустойки является обоснованными и подлежат удовлетворению.

Истцом представлен расчет неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи жилого помещения за период с  дата по дата в сумме сумма, который судом проверен и признан арифметически верным

Период просрочки – с дата по дата, количество дней просрочки -26, цена договора сумма следовательно размер неустойки составляет сумма, 74 копейки.

Однако, в соответствии со ст. 333 ГК РФ, принимая во внимание ходатайства ответчика о снижении неустойки, учитывая конкретные обстоятельства дела, включая  незначительный период просрочки исполнения обязательства по передаче истцу жилого помещения, степень вины ответчика, отсутствие данных о негативных последствиях для истца, а также исходя из баланса интересов сторон и общеправового принципа разумности и справедливости, суд приходит к выводу о том, что указанная неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и подлежит уменьшению до сумма.

В соответствии со статьей 15 ФЗ "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

В соответствии с п. 28 Обзора практики Верховного Суда Российской Федерации от дата и на основании ст. 15 Закона N 2300-1 достаточным условием для удовлетворения иска гражданина-участника долевого строительства о компенсации морального вреда является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку судом установлено, что ответчиком нарушены права фио как потребителя, а именно, нарушено право истца на получение объекта долевого строительства в установленный договором срок, истцу причинены нравственные страдания в результате уклонения наименование организации от выполнения обязательств по договору, в связи с чем, исковые требования о взыскании компенсации морального вреда являются обоснованными.

При этом суд, с учетом всех обстоятельств дела, личности истца, требований разумности и справедливости, полагает возможным взыскать с наименование организации в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме сумма.

За оказанные юридические услуги и услуги представителя, истец понес расходы в размере сумма, которые подтверждаются договором №14/01-09/21 на оказание юридических услуг (л.д.10-12) и копией квитанции №273 от дата (л.д.12(оборот).  Таким образом, в пользу истца, с учетом обстоятельств  данного  дела, требований статьи 100 ГПК РФ о разумности  пределов взыскания, принимая во внимание объем оказанных представителем услуг, количества проведенных судебных заседаний с его участием, суд считает необходимым определить размер возмещения в сумме сумма.

Гражданское законодательство предусматривает взыскание штрафа в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение и одновременно предоставляет суду право снижения ее размера в целях устранения явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств, что соответствует основывающемуся на общих принципах права, вытекающих из Конституции Российской Федерации, требованию о соразмерности ответственности.

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что претензия истца об уплате неустойки, направленная в адрес ответчика, была оставлена без удовлетворения, в соответствии с вышеуказанными положениями п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" судом с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере  сумма (15000+500/2). Принимая во внимание баланс интересов сторон, все обстоятельства дела, длительность неисполнения обязательства, отсутствие исключительности данной просрочки, суд с учетом  ст. 333 ГК РФ  считает возможным снизить штраф до сумма.

Согласно статье 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Руководствуясь статьями  194-199 ГПК РФ,  суд

РЕШИЛ:

Исковые требования фиоС.В. к наименование организации о защите прав потребителей, удовлетворить частично.

Взыскать с наименование организации  в пользу фиоС.В.  неустойку  за период с дата по дата  с применением ст.  333 ГК РФ  в размере сумма,  юридические услуги –              сумма,  компенсацию морального вреда – сумма,     а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме  сумма.

В остальной части требований фиоС.В.  к  наименование организации  отказать.

Взыскать с наименование организации государственную пошлину в размере  сумма в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным законодательством Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле (их представители), присутствовавшие в судебном заседании, могут подать заявление о составлении мотивированного решения суда в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда. Если лица, участвующие в деле (их представители) не присутствовали в судебном заседании, они могут подать заявление о составлении мотивированного решения суда в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда.

Мотивированное решение суда будет составлено в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле (их представителей) заявления о составлении мотивированного решения суда.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Ново-Савиновский районный суд адрес в течение месяца со дня вынесения решения суда, через мирового судью судебного участка          №7 по Ново-Савиновскому судебному  району адрес.

Мировой судья 	(подпись)						фио

Копия верна

Мировой судья								фио